Projektplan

# Projektübersicht

Projektname: CreateYourself

Projektbeschreibung:

CreateYourself ist eine Webanwendung, mit der Nutzer einfach und schnell ein eigenes Portfolio erstellen können. Die Plattform ermöglicht es, Projekte, Fähigkeiten, Erfahrungen und Kontaktdaten übersichtlich darzustellen. Nutzer können ihr Portfolio individuell gestalten und online veröffentlichen, um ihre Arbeit anderen zu präsentieren.

Zielgruppe:

Die Zielgruppe ist vor allem Schüler, Studierende, Entwickler, Designer und andere kreative Personen, die ihre Projekte oder Fähigkeiten online präsentieren möchten. Auch Berufseinsteiger können die Plattform nutzen, um potenziellen Arbeitgebern ihre Arbeiten zu zeigen.

Nutzen:

CreateYourself erleichtert die Erstellung eines professionellen Portfolios ohne Programmierkenntnisse. Nutzer können ihre Arbeiten strukturiert präsentieren und einen persönlichen Online-Auftritt erstellen, den sie z. B. bei Bewerbungen oder in sozialen Netzwerken teilen können.

# Anforderungen

Beschreibung was wird erklärt

## Funktionale Anforderungen

#### Must have

- Benutzer Registration und Anmeldung mit Benutzername, E-Mail und Passwort.

→ Passwörter werden verschlüsselt gespeichert und können auch geändert werden.

- Portfolios erstellen und bearbeiten mit Inhalten: Text, Bilder und Links.

- Versionierung: Entwurf speichern und Änderungen verfolgen.

→ Benutzer können Entwürfe speichern, bevor das Portfolio veröffentlicht wird, um verschiedene Layouts oder Inhalte auszuprobieren, bevor es veröffentlicht wird.

- Thema, Farben und Schriftzug des Portfolios anpassen.

→ Die Layouts sollen dem Benutzer helfen mit Leichtigkeit ein Professionell oder kreativ aussehendes Portfolio zu erstellen.

- Portfolio erhält eine dauerhafte, eindeutige URL (Hash-basiert).

→ Durch diese URL kann der Benutzer sein Portfolio teilen mit Arbeitgebern oder Kunden.

- Benutzeroberfläche in mehreren Sprachen verfügbar. Diese Sprache kann man auch zu jeder Zeit anpassen.

→ Auch die Sprache des Portfolios ist leicht anzupassen.

#### Should Have

- Vorschau vor Portfolio Veröffentlichung

- Import und Export von Portfolios als JSON-Datei

#### Could have

- Drag-and-Drop Funktionalität von Layout Bildern und Text.

- Komponenten-Bibliothek.

## User Stories

- Als Nutzer will ich ein Konto erstellen können, damit ich mein Portfolio speichern und später bearbeiten kann.

- Als Nutzer möchte ich mich einloggen können, damit ich auf mein Portfolio zugreifen kann.

- Als Nutzer möchte ich ein neues Portfolio erstellen können, damit meine Projekte und Fähigkeiten präsentieren kann.

- Als Nutzer möchte ich Projekte zu meinem Portfolio hinzufügen können, damit Besucher meine Arbeiten sehen können.

- Als Nutzer möchte ich Texte, Bilder und Links hinzufügen können, damit ich mein Portfolio individuell gestalten kann.

- Als Nutzer möchte ich das Design meines Portfolios anpassen können, damit es meinem persönlichen Stil entspricht.

- Als Nutzer möchte ich eine Vorschau meines Portfolios sehen können, damit ich überprüfen kann, wie es für Besucher aussieht.

- Als Nutzer will ich mein Portfolio veröffentlichen können, damit andere Personen es online ansehen können.

- Als Besucher möchte ich ein Portfolio einfach ansehen können, damit ich schnell Informationen über die Person und ihre Projekte finde.

- Als Nutzer möchte ich mein Portfolio jederzeit bearbeiten oder aktualisieren können, damit meine Inhalte aktuell bleiben.

## Nichtfunktionale Anforderungen

Einfache Bedienbarkeit:

- Der User soll sich instinktiv zurechtfinden, ohne vorher sich lange mit der Website auseinandergesetzt zu haben. Um das zu erreichen, werden Bedienelemente verwendet, welche allgemein bekannt und häufig anzufinden sind, um die Lernkurve so flach wie möglich zu halten. Darüber hinaus wird das User Interface eher minimalistisch gehalten.

Zurücksetzen von Änderungen:

- Wenn Änderungen gemacht werden, welche im Nachhinein verworfen werden sollen, soll der User durch eine Zurücktaste oder STRG-Z die Änderungen widerrufen können. Widerrufene Änderungen können dann auch wieder wiederhergestellt werden durch eine Vorwärtstaste oder STRG-Y.

Sinnvolle Fehlermeldungen:

- Wenn Fehler vom Backend ins Frontend übermittelt werden, sollten diese genau aussagen worin der Fehler liegt und dies dem Nutzer auch angezeigt werden, dass der Nutzen, wenn möglich (z. b. im Login) seine Eingaben anpassen kann, so dass es funktioniert.

Schnell ladende Webseite:

- Um die Geschwindigkeit der Website sicherzustellen, werden Bilder, die benutzt werden, komprimieren und passende Grössen verwenden. Für Bilder, die nicht im Screen sind, werden, im Lazy Loading geladen. Die Ladegeschwindigkeiten werden mit Tools wie dem DevTools Network Tab getestet und verglichen.

# Aufgabenverteilung grob

Die Aufgaben im Projekt wurden auf die Teammitglieder verteilt, damit jeder einen klaren Verantwortungsbereich hat. Dabei wurden die Aufgaben nach Bereichen wie Planung, Entwicklung, Design, Testing, Datenbank und Dokumentation aufgeteilt. Jede Person übernimmt bestimmte Aufgaben entsprechend ihrer Rolle im Projekt. Dadurch wird sichergestellt, dass alle wichtigen Bereiche abgedeckt sind und effizient parallel gearbeitet werden kann. Die Dokumentation wird von einer Person koordiniert, jedoch unterstützt das gesamte Team dabei. Diese Aufteilung erleichtert die Zusammenarbeit und sorgt für eine strukturierte Umsetzung des Projekts.

| Projektplanung/-leitung | Sanjivan |
| --- | --- |
| Testing (DB) | Egor |
| Testing (Backend) | Gian |
| Testing (Frontend) | Sanjivan |
| UI/UX Design | Sanjivan |
| Frontend | Sanjivan / Gian / Egor |
| Backend | Gian |
| Datenbank | Egor |
| Dokumentation | Kenan (alle) |
| Support | Kenan |

# Zeitplan

| Datum | Aufgaben |
| --- | --- |
| Planung & Dokumentation |  |
| 12.03.2026 | Projekt Kickoff, Projektidee festlegen, Ziel und Zweck definieren |
| 12.03.2026 | Zielgruppe definieren, Projektumfang festlegen |
| 12.03.2026 | Featureliste erstellen |
| 12.03.2026 | Use-Cases formulieren |
| 13.03.2026 | Projektplan erstellen (excel) |
| 19.03.2026 | Entitäten für Datenbank definieren |
| 19.03.2026 | Attribute und Datentypen festlegen |
| 19.03.2026 | Beziehungen und Kardinalitäten bestimmen |
| 22.03.2026 | Relationales Datenbankmodell erstellen |
| 27.03.2026 | Architektur des Backends planen |
| 27.03.2026 | Planung überprüfen und anpassen |
| UI Struktur / Design |  |
| 02.03.2026 | Seitenstruktur festlegen |
| 05.03.2026 | Navigation und Benutzerabläufe festlegen |
| 12.03.2026 | Wireframes für Landing Page erstellen |
| 15.03.2026 | Wireframes für Portfolio Editor Page erstellen |
| 21.03.2026 | Designsystem definieren (Farben, Typografie) |
| 21.03.2026 | UI Komponenten definieren |
| 26.03.2026 | Mockup erstellen |
| 27.03.2026 | Design dokumentieren |
| Programmierung (Backend) |  |
| 20.03.2026 | Backend Projekt erstellen |
| 20.03.2026 | Backend Projektstruktur erstellen |
| 08.04.2026 | Backend Funktionalitäten implementieren |
| Datenbank programmieren |  |
| 20.03.2026 | SQLite Datenbank einrichten |
| 21.03.2026 | Create Script erstellen |
| 24.03.2026 | Insert Script erstellen |
| 30.04.2026 | Datenbank testen |
| Frontend Implementierung |  |
| 05.04.2026 | Grundlayout erstellen |
| 15.04.2026 | UI ausbauen |
| 20.04.2026 | Portfolio Editor Page erstellen |
| 25.04.2026 | Komponenten Funktionen |
| 30.04.2026 | Portfolio Vorschau |
| 03.05.2026 | Portfolio hochladen |
| 05.05.2026 | Media Uploads |
| 12.05.2026 | Templates implementieren |
| 16.05.2026 | Themes implementieren |
| Testing |  |
| 25.05.2026 | Backend Tests durchführen |
| 25.05.2026 | Frontend Tests durchführen |
| 02.06.2026 | Bugs beheben |
| 11.06.2026 | Dokumentation finalisieren und Projekt abschliessen |