Projekt-Kick off IPT 7.1- Create Yourself

Brainstorming:

Erste Idee: Eine Webseite, auf der man sich ein Portfolio erstellen kann, wo man seine Stärken, Fähigkeiten und Wissen darstellen kann. Sie soll für jede einzelne Person verfügbar sein.

Zweite Idee: Ein Spiel auf einer Webseite, wo man so schnell wie möglich die angegebenen Zeichen auf der Tastatur tippen muss.

Zweck und Ziel:

Erste Idee:

Zielgruppe: Leute, die nach einem Job suchen und ihre Kenntnisse und Erfahrungen schön darstellen wollen.

Nutzen: Einfache Erstellung von Portfolios, ohne grosse Kenntnisse und Knowhow. Es soll dennoch die Möglichkeit bieten ein umfangreiches Portfolio von sich erstellen zu können.

Zweite Idee:

Zielgruppe: Leute die ihre Geschwindigkeit auf der Tastatur verbessern wollen.

Nutzen: Hilfe zur Tastaturtippgeschwindigkeitsverbesserungsmöglichkeit.

Entscheid:

Wir wählen die erste Idee mit dem Portfolio-Erstellungstool, weil wir denken, dass dieses Tool für uns praktikabel wäre und uns eine gute Herausforderung gibt, ohne zu weit aus unserem Horizont herauszuragen. Zudem brauchen wir nur bestehenden Technologien und müssen uns nicht weiteres Wissen durch neue Technologien ergattern. Der Name des Projektes ist Create Yourself.

Aufwand:

- Dokumentation = ca. 10 Stunden

- Diagramme = ca. 3.5 Stunden

- Datenbank Implementierung = ca. 4 Stunden

- Backend programmieren = ca. 6.5 Stunden

- Frontend erstellen = ca. 40 Stunden

Wir haben es sehr realistisch dargestellt und es ist deswegen, aber auch weil das Projekt sehr aufwendig ist und wir ehrgeizig das beste mögliche Ergebnis erzielen wollen, weit über der vorgegebenen Zeit. Dies ist uns bewusst, da gewisse Personen sehr viel ihrer Freizeit für das Projekt investieren wollen.

Inhalt und Umfang:

Use-Cases:

M (Must have):

- Account und Login

- Portfolio erstellen

- Baukasten-Editor

- Design Grundlagen (Theme auswählen + Farben und Font)

- Veröffentlichen

- Speichern / Versionstand

- Portfolio verwalten

- Security / Grundschutz

- Mehrsprachigkeit

S (Should have):

- Vorschau

- Media Uploads

- Templates erweitern

- Export / Import von JSON

C (Couldh have):

- Drag and Drop im Editor

- Komponenten-Bibliothek

W (Wont Have):

- Marketplace für Templates

- Server Side Rendering

- Abo System

Nichtfunktionale Anforderungen:

- Einfache Bedienbarkeit

- Zurücksetzen von Änderungen

- Sinnvolle Fehlermeldung

- Schnell ladende Webseite

Risiken oder Unklarheiten:

- Umsetzung von dem Baukastensystem

- Sicherheitsfeatures (Unbefugter Zugriff von unbekannten Personen auf die erstellten Portfolios)

- Speicherung von Bildern

- Mehrsprachigkeit (Unklarheit)